| PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO — PSC | D.Lgs. 81/2008 |
| --- | --- |

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Art. 100 — D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — Allegato XV

| Opera | Ristrutturazione completa di edificio residenziale di 3 piani fuori terra con sostituzione copertura |
| --- | --- |
| Natura | Ristrutturazione edilizia |
| Indirizzo cantiere | Via Leopardi, 8, Monza (MB) |
| Committente | Giovanni Romeo / |
| CSP | Luca Marini |
| Importo lavori | € € 385.000,00 (IVA esclusa) |
| Costi sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 5000 |

INDICE

1.  Identificazione e descrizione dell'opera

2.  Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza

3.  Analisi e valutazione dei rischi

4.  Organizzazione del cantiere

5.  Fasi lavorative e misure di prevenzione

6.  Prescrizioni operative e DPI

7.  Misure di coordinamento tra imprese

8.  Gestione delle emergenze

9.  Stima dei costi della sicurezza

10. Firme

1.  IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

Rif. norm.: Allegato XV, punto 2.1.2 lett. a — D.Lgs. 81/2008

Natura dell'opera: Ristrutturazione edilizia

Descrizione: Ristrutturazione completa di edificio residenziale di 3 piani fuori terra con sostituzione copertura

Indirizzo cantiere: Via Leopardi, 8

Comune: Monza (MB)

Data inizio lavori: 2026-03-07

Data fine lavori: 2026-11-27

Durata (uomini-giorno): 420

N. max lavoratori contemporanei: 12

N. imprese esecutrici previste: 3

Importo lavori: € € 385.000,00 (IVA esclusa)

2.  SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

Rif. norm.: Allegato XV, punto 2.1.2 lett. b — D.Lgs. 81/2008

2.1  Committente

Nome e Cognome: Giovanni Romeo

Ragione Sociale: —

Codice Fiscale: —

Indirizzo: Viale Trieste, 74

Telefono: 3480365974

Email / PEC: giovromeo@gmail.com

2.2  Responsabile dei Lavori

Nome e Cognome: Coincide con committente

Qualifica: —

Telefono: —

2.3  CSP — Coordinatore per la Progettazione

Nome e Cognome: Luca Marini

Ordine Prof.: Ordine degli Ingegneri

N. Iscrizione: MI 24567

Ultimo aggiornamento: —

PEC: luca.marini@ingpec.eu

2.4  CSE — Coordinatore per l'Esecuzione

Nome e Cognome: Francesca Colombo

Ordine Prof.: Ordine degli Architetti

N. Iscrizione: MI 8901

PEC: f.colombo@archpec.it

2.5  Imprese Esecutrici

| Ragione Sociale | P.IVA | Datore di Lavoro | RSPP | Attività |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impresa A | 123456789 | — | — | — |

3.  ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Rif. norm.: Allegato XV, punto 2.1.2 lett. c — D.Lgs. 81/2008

3.1  Rischi derivanti dall'area di cantiere

Descrivere i rischi specifici dell'area: traffico, sottoservizi, condizioni del terreno, edifici adiacenti, linee aeree.

3.2  Rischi derivanti dalle lavorazioni

Analizzare per ogni fase: caduta dall'alto, seppellimento, investimento, elettrocuzione, rumore, polveri, agenti chimici.

3.3  Rischi da interferenze tra imprese

Identificare sovrapposizioni temporali e spaziali delle lavorazioni delle diverse imprese e le relative misure di gestione.

4.  ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Rif. norm.: Allegato XV, punto 2.2.1 — D.Lgs. 81/2008

4.1  Viabilità e accessi

[Descrivere: 4.1  Viabilità e accessi]

4.2  Zone di carico e scarico

[Descrivere: 4.2  Zone di carico e scarico]

4.3  Zone di stoccaggio materiali

[Descrivere: 4.3  Zone di stoccaggio materiali]

4.4  Recinzione e segnaletica

[Descrivere: 4.4  Recinzione e segnaletica]

4.5  Impianti di cantiere

[Descrivere: 4.5  Impianti di cantiere]

4.6  Servizi igienico-assistenziali

[Descrivere: 4.6  Servizi igienico-assistenziali]

4.7  Primo soccorso e antincendio

[Descrivere: 4.7  Primo soccorso e antincendio]

5.  FASI LAVORATIVE E MISURE DI PREVENZIONE

Rif. norm.: Allegato XV, punto 2.2.2 — D.Lgs. 81/2008

Fase 1: Allestimento cantiere

| Voce | Contenuto |
| --- | --- |
| Rischi principali | Investimento, caduta materiali |
| Misure di prevenzione | Recinzione, segnaletica, DPI base |
| DPI richiesti | Casco, guanti, scarpe S3 |
| Imprese coinvolte | Da definire |
| Durata stimata | — |

Fase 2: Scavi e fondazioni

| Voce | Contenuto |
| --- | --- |
| Rischi principali | Seppellimento, franamento pareti, investimento mezzi |
| Misure di prevenzione | Sbadacchiatura scavi >1.5m, distanze di sicurezza, segnalazione bordi |
| DPI richiesti | Casco, scarpe S3, gilet av |
| Imprese coinvolte | Da definire |
| Durata stimata | — |

Fase 3: Strutture in elevazione

| Voce | Contenuto |
| --- | --- |
| Rischi principali | Caduta dall'alto, caduta materiali |
| Misure di prevenzione | Ponteggi omologati, reti, parapetti, ordini di getto |
| DPI richiesti | Casco, imbragatura, scarpe S3 |
| Imprese coinvolte | Da definire |
| Durata stimata | — |

Fase 4: Murature e tamponamenti

| Voce | Contenuto |
| --- | --- |
| Rischi principali | Caduta dall'alto, movimentazione manuale carichi |
| Misure di prevenzione | Trabattelli, limiti peso, ausili meccanici |
| DPI richiesti | Casco, guanti, scarpe S3 |
| Imprese coinvolte | Da definire |
| Durata stimata | — |

Fase 5: Impianti

| Voce | Contenuto |
| --- | --- |
| Rischi principali | Elettrocuzione, caduta dall'alto |
| Misure di prevenzione | Quadri CEI, distanze linee, lavori fuori tensione |
| DPI richiesti | Guanti diel., scarpe isol. |
| Imprese coinvolte | Da definire |
| Durata stimata | — |

Fase 6: Finiture

| Voce | Contenuto |
| --- | --- |
| Rischi principali | Caduta dall'alto, agenti chimici (vernici, colle) |
| Misure di prevenzione | Trabattelli, ventilazione, SDS prodotti |
| DPI richiesti | Casco, maschere FFP, guanti |
| Imprese coinvolte | Da definire |
| Durata stimata | — |

Fase 7: Smobilizzo cantiere

| Voce | Contenuto |
| --- | --- |
| Rischi principali | Caduta materiali, investimento |
| Misure di prevenzione | Rimozione progressiva, viabilità controllata |
| DPI richiesti | Casco, guanti, scarpe S3 |
| Imprese coinvolte | Da definire |
| Durata stimata | — |

6.  PRESCRIZIONI OPERATIVE E DPI

Rif. norm.: Allegato XV, punto 2.1.2 lett. d — Allegato VIII — D.Lgs. 81/2008

| Parte corpo protetta | DPI | Norma | Quando |
| --- | --- | --- | --- |
| Testa | Casco di protezione | EN 397 | Sempre in cantiere |
| Piedi | Scarpe antinf. cat. S3 | EN ISO 20345 | Sempre in cantiere |
| Mani | Guanti di protezione | EN 420 | Durante lavorazioni |
| Occhi | Occhiali / Visiera | EN 166 | Taglio, molatura, saldatura |
| Udito | Cuffie / Tappi auricolari | EN 352 | Se Lex,8h > 80 dB(A) |
| Vie resp. | Maschera FFP2 / FFP3 | EN 149 | Polveri, vernici, agenti chimici |
| Corpo | Gilet alta visibilità cl.2 | EN ISO 20471 | Lavori stradali |
| Anticaduta | Imbragatura + linea vita | EN 361 / EN 354 | Lavori in quota > 2m |

7.  MISURE DI COORDINAMENTO TRA IMPRESE

Rif. norm.: Allegato XV, punto 2.3 — D.Lgs. 81/2008

Le imprese esecutrici sono tenute a coordinarsi tra loro per:
• Utilizzo comune di apprestamenti (ponteggi, trabattelli, protezioni collettive)
• Accesso e viabilità interna al cantiere
• Gestione aree di deposito e stoccaggio
• Modalità e orari di lavoro per evitare interferenze pericolose
• Comunicazione immediata al CSE di qualsiasi variazione delle lavorazioni.

Il CSE convoca riunioni di coordinamento con cadenza almeno mensile o al verificarsi di variazioni significative (art. 92 D.Lgs. 81/2008).

8.  GESTIONE DELLE EMERGENZE

Rif. norm.: D.M. 388/2003 — D.M. 10/03/1998 — D.Lgs. 81/2008

| Voce | Riferimento / Nominativo |
| --- | --- |
| Numero Unico Emergenze | 112 |
| SUEM / Pronto Soccorso | 118 |
| Vigili del Fuoco | 115 |
| INAIL (infortuni) | 803.164 |
| ASL competente | ASST Brianza — sede di Monza |
| Ospedale/PS più vicino | — |
| Addetti primo soccorso | Da nominare |
| Addetti antincendio | Da nominare |

In caso di infortunio: prestare primo soccorso, chiamare il 118, mettere in sicurezza l'area, avvisare immediatamente il CSE e il Datore di Lavoro, compilare la denuncia di infortunio INAIL entro 24h per eventi > 3 giorni. Presidi: cassetta PS (D.M. 388/2003), estintori polvere ABC 6kg ogni 200mq.

9.  STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Rif. norm.: Allegato XV, punto 4 — D.Lgs. 81/2008

I costi della sicurezza sono ESCLUSI dal ribasso d'asta — art. 100 co. 1, D.Lgs. 81/2008

| Voce di costo | Importo |
| --- | --- |
| Apprestamenti (ponteggi, trabattelli, etc.) | € 1 |
| Misure preventive, protettive e DPI aggiuntivi | € 2 |
| Impianto di terra e protezione scariche atmosferiche | € 3 |
| Mezzi e servizi di protezione collettiva | € 4 |
| Procedure specifiche per imprese speciali | € 5 |
| Presidi di primo soccorso e antincendio | € 6 |
| Cartellonistica di sicurezza | € 7 |
| TOTALE COSTI SICUREZZA | € 5000 |

10.  FIRME

Il sottoscritto CSP dichiara che il presente PSC è stato redatto in conformità all'art. 100 e all'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008, con il coinvolgimento del Responsabile dei Lavori e previa presa visione dell'area di cantiere.

| Qualifica | Nome e Cognome | Firma |
| --- | --- | --- |
| Il Committente / Responsabile dei Lavori | Giovanni Romeo | _____________________________ |
| Il Coordinatore per la Progettazione (CSP) | Luca Marini | _____________________________ |
| Luogo e data | Monza, _____ / _____ / _______ | — |

⚠  AVVISO: Documento generato automaticamente come supporto al professionista. Deve essere verificato, completato e firmato dal professionista responsabile prima dell'utilizzo.